鬼 市 当 铺

CODEX DEVELOPMENT STARTER PACK

开发启动包 V1.0

“先理解49夜的整座房子，再只搭好前3夜的地基。”

配套文件：《鬼市当铺 GDD V0.4》

当前开发阶段：P0 · 3夜内部 Prototype

Godot · 固定柜台式2D · Data Driven · 绝当模式

# 0. 启动包用途与使用顺序

最重要的使用原则 完整 GDD 用来让 Codex 理解“项目最终会长成什么样”；P0 任务书用来限制 Codex “现在只允许做什么”。不要让 Codex 根据45页GDD自行决定开发优先级。

将《鬼市当铺 GDD V0.4》与本启动包放入同一项目上下文。

先发送“Codex 首次启动提示词”，要求只阅读、理解、拆解，不立即大规模编码。

审核 Codex 输出的架构、数据方案和P0里程碑；发现范围膨胀立刻纠偏。

确认后才进入 Milestone 0 → 5 的开发流程。

每完成一个 Milestone，先验收、修复，再进入下一阶段。

| 文件 | 作用 | 何时使用 |
| --- | --- | --- |
| 鬼市当铺_GDD_V0.4.docx | 全局产品与系统设计基准 | Codex首次理解项目时必须阅读 |
| 鬼市当铺_Codex启动包_V1.0.docx | 开发范围、架构、里程碑、验收规范 | 整个P0开发期间持续参考 |
| Codex首次启动提示词.txt | 第一次对话可直接复制 | 项目启动时 |
| P0里程碑与验收清单.md | 每一阶段检查是否达标 | 每个Milestone结束时 |

# 1. Codex 必须先理解的项目全局

《鬼市当铺》是一款民国上海背景的固定柜台式2D交易经营×规则恐怖游戏。玩家在49夜中经营一间背负“明账”与“阴账”的当铺，通过鉴定、议价、典当、持仓、出货、调查与高风险鬼市交易积累财富，同时承担鬼货、阴侵和个人缠身带来的永久死亡风险。

| 维度 | 正式版方向 |
| --- | --- |
| 时间结构 | 七七四十九夜；18:00–03:00行动耗时制；02:00–03:00为“禁时” |
| 核心循环 | 看货 → 鉴定 → 询问/判断 → 议价/典当 → 持仓 → 出货 → 关门处理 → 夜间风险 → 日结 |
| 叙事结构 | 7章×7夜；七笔主阴账；顾敬堂、阿七、姚曼卿等人物线 |
| 市场结构 | 人市 → 黑市 → 阴客时段 → 禁时；特定夜晚可主动挂红灯开启鬼市 |
| 恐怖结构 | 财神香看店、命灯看人、索命夜；规则恐怖而非战斗恐怖 |
| 长期扩展 | 动态事件池、声望势力人脉、鬼市外/内/深市、组合结局、多Build、多周目 |

架构含义 P0虽然只做3夜，但代码必须知道未来会扩展到49夜、100+动态事件、几十件鬼货、多个NPC状态和组合结局。因此：当前内容要小，底层接口要能扩。

# 2. 不允许改变的硬约束

固定柜台/桌面式2D交互，不做第一人称自由移动。

玩家现实思考时间不推进游戏时间；正式行动才推进游戏内时间。

夜间营业窗口为18:00–03:00；时间本身就是行动资源，不设置额外抽象行动点。

鉴定依赖证据与信息，不使用随机成功率。

议价依赖信息、NPC底价/急迫/耐心与有限报价轮次，不做无限连点砍价。

经营成本保持简洁，不做水电、伙食、折旧等繁琐经营模拟。

没有伙计/员工管理系统。

正式版只有绝当模式：角色死亡即本周目结束。P0也应验证死亡记录与重开流程。

恐怖依赖规则、物品和玩家行为；第一次未知规则不得无警告直接永久杀死玩家。

所有可扩内容优先Data Driven：物品、顾客、NPC、事件、对白、行情、鬼货规则等不得大量硬编码。

当前P0只验证3夜核心循环，不提前开发完整49夜、鬼市、七账、姚曼卿完整人物线和多结局。

# 3. P0 Prototype：唯一当前开发目标

P0成功标准 玩家连续完成3夜后，能够产生三种真实感受：①“下一位客人会拿什么来？” ②“这个货值得我占用现金吗？” ③“我是不是收了一个不该收的东西？”

| 模块 | P0必须实现 | P0不做 |
| --- | --- | --- |
| 日循环 | 开铺前→营业→自由关门→余时处理→03:00封铺→夜间事件→日结 | 49夜全流程 |
| 时间 | 18:00–03:00行动耗时；免费观察不耗时 | 复杂日历/多时区 |
| 顾客 | 4个普通模板；基础等待、耐心、条件 | 完整势力与13名关键NPC |
| 鉴定 | 识货、辨真；证据驱动 | 查根/知阴完整内容库 |
| 交易 | 卖断、有限轮议价、基础活当、当票 | 完整鬼市特殊契约 |
| 经济 | 现金、库存、基础买家/出售、日结 | 完整行情事件/黑市融资 |
| 风险 | 泣血铜镜+基础夜间异常 | 大型索命夜/复杂共振 |
| 存档 | 夜末自动存档+读档 | 多档案/云存档/周目Meta |

## 3.1 P0 内容预算

| 内容 | 数量/范围 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 普通物品 | 约8种 | 验证估价、真假、利润和现金占用 |
| 鬼货 | 1件：泣血铜镜 | 验证“物品规则→关门处理→夜间结果”闭环 |
| 普通顾客 | 约4种模板 | 验证不同底价、急迫、耐心 |
| 关键NPC | 沈怀川至少1名 | 建立债务/项目背景 |
| 夜数 | 连续3夜 | 避免内容生产掩盖核心玩法问题 |
| 目标游玩时间 | 30–50分钟 | 内部测试，不追求Steam Demo时长 |

## 3.2 P0 三夜体验脚本

| 夜 | 体验重点 | 必须让玩家学到 |
| --- | --- | --- |
| 第1夜 | 简单明货、基础鉴定与收购 | “低买高卖”的基本快感 |
| 第2夜 | 库存/买家/现金压力 | “估值不是现金；仓位会卡住机会” |
| 第3夜 | 泣血铜镜与关门后异常 | “货除了价格，还有秘密和规则” |

# 4. Godot 技术骨架建议

Codex可在理解现有仓库后调整命名，但职责边界必须清楚，避免把所有逻辑堆进一个Main脚本。以下是建议的逻辑模块：

| 模块 | 职责 | P0要求 |
| --- | --- | --- |
| GameState | 当前夜数、现金、库存引用、全局状态 | 必须 |
| DayController | 一天阶段切换、开铺/关铺/日结 | 必须 |
| TimeController | 18:00–03:00与行动耗时 | 必须 |
| EventDirector | 锚点/条件/随机事件调度接口 | 先搭通用接口 |
| CustomerManager | 顾客池、出现、等待、耐心、离场 | 必须 |
| TradeController | 报价、还价、成交、拒绝、交易结果 | 必须 |
| PawnController | 活当、当票、期限、赎当/绝当接口 | 基础版 |
| ItemDatabase | 物品定义与查询 | 必须数据驱动 |
| AppraisalSystem | 鉴定动作、线索揭露、估值区间 | 必须 |
| InventoryManager | 库存与持仓数据 | 必须 |
| EconomyManager | 现金、成交、基础市场价与日结 | 必须 |
| NarrativeState | Flags、NPC状态、事件解锁 | 先搭通用接口 |
| RiskManager | 鬼货规则、夜间风险、异常结果 | 基础版 |
| SaveManager | 存档/读档与版本字段 | 必须 |
| UIController | 柜台、账本、物品、交易UI协调 | 必须；避免业务逻辑塞UI |

## 4.1 推荐目录结构

res:// autoload/ core/ systems/ ui/ scenes/ counter/ customers/ night_events/ data/ items/ customers/ npcs/ events/ dialogues/ market/ ghost_rules/ assets/ placeholders/ tests/ docs/ TECH_ARCH.md P0_STATUS.md DECISIONS.md

Codex工作纪律 如果仓库已有结构，先理解并兼容，不要为了匹配本表而无意义重构。真正硬要求是职责分离、数据可扩展、UI与业务逻辑解耦。

# 5. Data Driven 设计最低要求

P0最重要的技术验收不是“画面完成”，而是：开发者能否只新增数据配置，就加入一件普通商品、一个顾客和一个简单事件。

## 5.1 Item 数据建议字段

item_id name type # normal / black / ghost / pawn / ward base_value value_variance condition category appraisal_layers clues[] known_details[] ghost_rule_id # 可为空 sell_channels[] tags[] art_refs

## 5.2 Customer / NPC 数据建议字段

customer_id / npc_id name_or_template identity_tags[] wealth urgency honesty patience alertness faction_tags[] relationship_state preferred_categories[] transaction_modes[] dialogue_profile state_flags[]

## 5.3 Event 数据建议字段

event_id chapter_range night_min / night_max time_window priority weight once_per_run cooldown required_flags[] excluded_flags[] required_items[] required_npc_states[] required_reputation[] required_risk_state conflicts_with[] dialogue_id effects[] next_event_ids[]

## 5.4 Save 数据原则

存档必须保存内容ID与状态，不直接序列化整个Scene树作为长期方案。

保存save_version，未来字段升级可以做兼容迁移。

至少保存：当前夜数/阶段/时间、现金、库存、当票、核心flags、NPC状态、已触发事件、鬼货状态、P0夜间风险结果。

P0每夜结束自动存档；死亡时生成绝当记录后再决定是否允许内部测试快速重开。正式规则仍为永久结束。

# 6. P0 开发里程碑

| Milestone | 目标 | 核心交付 | 通过后才能做 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 架构确认 | 读GDD和启动包，检查仓库，输出技术方案 | TECH_ARCH.md、数据方案、任务拆解；原则上不做大规模功能 | M1 |
| M1 日循环骨架 | 让一天能从准备走到日结 | 阶段状态机、时间推进、开关铺、03:00封铺、基础存档 | M2 |
| M2 柜台与交易 | 让一笔普通生意完整跑通 | 顾客→物品→观察/鉴定→询问→报价→成交/拒绝 | M3 |
| M3 库存与典当 | 产生资金占用和后续关系 | 库存、出售、活当、当票、日结现金变化 | M4 |
| M4 数据驱动验证 | 确认内容可配置扩展 | 新增物品/顾客/事件无需改核心代码；基础事件导演 | M5 |
| M5 鬼货闭环 | 完成P0最重要的差异化体验 | 泣血铜镜→关门处理→夜间异常→下一日状态；连续3夜 | P0验收 |

# 7. 每个 Milestone 的验收标准

## M0：架构确认

Codex能够用自己的话准确总结正式版核心循环与P0边界。

明确哪些系统当前只留接口、不做内容。

给出数据结构和模块依赖，不出现一个万能Main/GameManager承担全部职责。

列出至少5个架构风险与规避方案。

## M1：日循环骨架

可以从开铺前进入18:00营业。

行动可以推进游戏时间，纯查看UI不推进。

玩家可在03:00前自由关门。

关门后剩余时间仍能推进至03:00。

03:00触发封铺→夜间结算→日结→下一夜。

每夜结束可保存并重新读入正确状态。

## M2：柜台与交易

至少两种普通商品可出现在顾客桌面。

玩家可获得不同层次的鉴定信息。

NPC存在开价、底价、耐心；不能无限试探底价。

玩家可成交或拒绝；成交正确扣现金并获得库存。

错误估价能够真实导致亏损。

## M3：库存与典当

库存物品可被不同买家以不同报价购买。

估值与可动用现金分离。

活当能生成当票并锁定资金。

到期接口支持赎回/绝当（P0可用测试数据模拟）。

日结可显示核心收入、支出、现金与库存变化。

## M4：数据驱动

新增1件普通物品不修改Trade/Appraisal核心代码。

新增1个顾客模板不修改CustomerManager核心逻辑。

新增1个简单事件只需配置触发条件与效果。

EventDirector能够区分高优先级锚点与普通随机事件接口。

## M5：鬼货闭环

泣血铜镜拥有可配置规则。

玩家收到足够警告后可选择正确/错误处理。

错误处理提高夜间风险并产生对应异常。

首次未知规则不会无预警直接杀死玩家。

夜间结果能够影响下一夜或记录状态。

3夜完整流程可以从头到尾连续玩通。

# 8. P0 必跑手工测试场景

| 测试 | 步骤摘要 | 期待结果 |
| --- | --- | --- |
| 现金不足 | 连续收两件货让现金降到不足以买第三件 | 第三件不能成交或需更低报价；库存价值不能自动变成现金 |
| 低估/高估 | 故意用错误判断高价买入仿品 | 后续卖出时真实亏损并被账簿记录 |
| 拒客成本 | 快速拒绝一个顾客 | 下一位不会瞬间无成本刷新；时间/等待机制生效 |
| 耐心耗尽 | 连续低价/无效操作 | NPC收货离开；不能用1、2、3…无限测底价 |
| 活当 | 接受一笔基础活当 | 现金减少、当票生成、抵押物状态正确 |
| 关门早 | 23:00关门 | 停止接客，但可用剩余时间处理库存 |
| 关门晚 | 02:50关门 | 只能进行短行动，时间不足的动作不能开始 |
| 铜镜正确处理 | 收镜→按提示覆盖红布 | 夜间风险较低/获得正确结果 |
| 铜镜违规 | 获得明确警告后故意违规 | 异常升级；若达到死亡条件则生成绝当记录 |
| 存档恢复 | 第2夜日结退出再读取 | 现金、库存、当票、时间/夜数、事件状态一致 |

# 9. Codex 工作流程要求

第一次接触项目：先阅读GDD V0.4 + 本启动包 + 当前仓库；先输出理解和技术方案，不立即实现大规模功能。

每个Milestone开始前：列出将修改的模块、数据和验收方法。

每个Milestone结束后：运行可用测试/启动项目，报告已完成、未完成、已知问题、文件变更。

不得未经说明擅自扩大到下一Milestone。先让当前阶段可玩、可测、可扩。

对GDD存在技术冲突时：不要静默改设计。将冲突记录到docs/DECISIONS.md并说明建议。

发现当前仓库已有更合理实现时：优先复用，不为“重写得更漂亮”而重构。

所有临时占位美术/文字应明显标记placeholder，避免之后被误认为正式资源。

## 9.1 Codex 每次汇报推荐格式

本次 Milestone： 完成： - ... 验证： - ... 修改的主要文件： - ... 已知问题 / 技术债： - ... 是否满足验收标准：是 / 否 下一步建议： - ...

# 10. 当前阶段禁止范围膨胀

出现以下行为应立即停止并纠偏 P0的目标是证明核心循环可玩，而不是提前证明我们能把整份GDD都写成代码。

直接搭完整49夜事件表或把每个夜数写死在代码里。

实现完整鬼市外市/内市/深市。

实现七笔主阴账完整剧情。

实现姚曼卿7阶段人物线、并蒂红契、全部结局。

一次性建立完整六大势力和全部声望逻辑。

优先制作复杂动画、过场、音频系统或高级视觉特效。

创建员工/伙计系统。

引入第一人称自由移动。

为了未来可能需求过度抽象出大量目前没有用例的框架。

在没有3夜可玩闭环前开始内容量产。

# 11. P0 Definition of Done

新玩家可以从第1夜开始，不借助开发者命令连续完成3夜。

至少8种普通物品与1件鬼货可以通过数据加载。

核心交易包含鉴定、询问、有限议价、收购/拒绝；活当至少跑通基础流程。

现金与库存分离，玩家能因为资金被占而错失机会。

玩家能因为错误鉴定真实亏钱。

玩家可以自由早关或晚关，当晚剩余可用时间正确变化。

泣血铜镜能通过规则和玩家处理方式产生至少2种不同夜间结果。

至少一种违规路径可以在明确警告后导致绝当死亡记录。

存档/读档能恢复核心状态。

新增简单物品/顾客/事件无需修改核心业务代码。

没有P0之外的大量未完成系统污染主分支。

# 12. P0 通过后：P1 Steam Demo 的扩展方向

只有在P0核心循环测试通过后，才将3夜扩为7夜Steam Demo。P1的重点是“打磨+内容+钩子”，而不是重新造架构。

| P1新增 | 建议范围 |
| --- | --- |
| 夜数 | 扩至第1–7夜，目标90–150分钟 |
| 物品 | 普通15–20、黑货3–5、完整鬼货3、镇物1–2 |
| 关键NPC | 沈怀川、陈小满；姚曼卿只以婚讯/旧物存在；阿七第7夜出现 |
| 系统 | 基础行情、2次准备行动、基础信息记录、少量店铺升级、七日债务 |
| 恐怖 | 财神香基础反馈、3件鬼货、至少1种可控绝当死亡 |
| Demo结尾 | 第7夜：《阴账》显示“尚欠七账”→03:07敲门→阿七出现→红灯自亮 |
| 明确不开放 | 完整鬼市、七账全线、并蒂红契、全势力、多结局 |

# 13. 可直接发送给 Codex 的首次启动提示词

直接复制以下内容给 Codex 你现在负责协助开发独立游戏《鬼市当铺》。 项目资料中包含《鬼市当铺 GDD V0.4》和《鬼市当铺 Codex启动包 V1.0》。请先完整阅读这两份资料，并检查当前 Godot 项目/代码仓库。 重要：当前不是正式版开发阶段，而是 P0 内部 Prototype。P0 只制作连续3夜，用来验证“鉴定—议价—收购/活当—库存—出售—自由关门—夜间异常—日结”的核心玩法闭环。完整49夜、鬼市、七笔阴账、姚曼卿完整人物线、并蒂红契、多结局等都属于未来正式版范围，本阶段不要提前实现。 在开始大规模编码之前，请先完成一次“技术理解与开发拆解”，输出： 1. 你对《鬼市当铺》正式版核心玩法循环的理解； 2. 你对当前 P0 Prototype 范围与禁止范围的理解； 3. 检查现有项目后，推荐的 Godot 技术模块拆分和依赖关系； 4. 物品、顾客/NPC、事件、对白、存档的数据驱动设计方案； 5. EventDirector 如何兼容未来“锚点夜 + 条件事件 + 随机事件池”，但当前只实现 P0 所需最小接口； 6. 你认为当前最需要避免的至少5个架构风险； 7. 按 M0→M5 给出 P0 实施顺序，以及每一步如何验证。 硬性设计约束： - 固定柜台/桌面式2D交互，不做第一人称自由移动； - 18:00–03:00采用行动耗时制，玩家现实思考时间不推进游戏时间； - 鉴定依赖证据，不使用随机成功率； - 议价采用有限轮次和信息博弈，不允许无限试探NPC底价； - 不做伙计/员工管理； - 核心内容优先 Data Driven，避免具体夜数、物品、NPC与剧情散落硬编码； - 当前优先验证可玩性和扩展性，不追求正式美术与大量内容。 请先只输出上述理解、架构方案、数据方案和实施计划。除非为了检查现有工程而进行极小范围必要操作，否则先不要开始大规模功能开发。

# 14. 项目负责人验收提醒

第一优先级：交易本身是否有决策感，而不是系统数量。

第二优先级：库存/现金是否真的产生“想买但没钱”的压力。

第三优先级：鬼货是否让玩家主动说出“再留一夜看看”。

如果这三件事不成立，不要用更多剧情、更多鬼、更多UI去掩盖。

如果这三件事成立，再从P0扩到7夜Demo，之后才值得投入49夜正式版内容生产。